ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle  § 7 odst.3) a dle § 18 odst.3)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a

Název veřejné zakázky malého rozsahu:	Oprava cyklotrasy  Greenway Jizera v obci Rakousy

Identifikační údaje zadavatele:

Název:				OBEC   RAKOUSY

Adresa zadavatele:		Rakousy čp. 34
PSČ 511 01 pošta Turnov

Statutární zástupce:		Ing. Milena Bílková, starostka obce
tel./fax. 481 321 434  mobil 737 190 336
e-mail:obecrakousy@seznam.cz.

IČ:				00276049

- Vymezení  předmětu zadávané veřejné zakázky

V rámci projektu „Oprava cyklotrasy  Greenway Jizera v obci Rakousy“ spolufinancovaného z Dotačního fondu Libereckého kraje bude na p.p.č. 350/1 v k.ú.  Rakousy zrealizována oprava místní komunikace.

Rozsah plnění bude proveden dle projektové dokumentace zpracované J. Hrnčířem, projektová kancelář Nýdrle (č. Zakázky 49-13) a výkazu výměr.

Jedná se o veřejnou zakázku na opravu části místní komunikace v majetku obce Rakousy, která je součástí budované cyklotrasy Greenway Jizera. Předmětem zakázky je úsek komunikace v severozápadní části obce na parcele č. 350/1. Minimální délka opravené části komunikace v rámci zakázky musí činit 1198 metrů. Kryt komunikace ze živičné penetrace je v tomto úseku značně rozrušený a podkladní vrstvy jsou vytlačeny do krajů komunikace.

Termín realizace díla:	zahájení prací po podpisu smlouvy o dílo - předpoklad srpen 2013
max. termín ukončení díla v říjnu 2013

- OBCHODNÍ PODMÍNKY včetně platebních podmÍNEK

Uchazeč je povinen absolutně vymezené obchodní podmínky včetně platebních, které jsou níže uvedené v bodech a) až f) bez jakékoli změny zapracovat do návrhu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo předložená uchazečem bude odlišovat obchodní podmínky včetně platebních vymezené zadavatelem. Absolutně vymezené obchodní podmínky zadavatele nesmí být uchazečem jeho ustanovením omezeny ani popřeny.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednavatelem. Platby budou výhradně v CZK.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců  ode dne předání a převzetí díla.

- V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení.

- Zhotovitel, případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy k odstranění vady, která by způsobila nefunkčnost místní komunikace v záruční lhůtě maximálně do 5  dnů - vyjma rozsáhlých havárií.

- Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, která by způsobila nefunkčnost, vzniká objednavateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.

- POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle příslušného zákona.

- K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:

      - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán – doložit kopiemi,

      - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – doložit kopiemi.

Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Pokud uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl být v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího 3 měsíců.

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů. Tyto doklady budou doloženy v kopiích.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce (nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky – viz. příloha) a v závazném návrhu smlouvy o dílo uvedl nabídkovou cenu za celý předmět plnění v členění cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH.

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace a   bude zahrnovat zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky

Zadavatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny, vyjma změny zákonné sazby DPH.

- Podmínky a POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh Smlouvy o dílo, který bude obsahovat obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem beze změn. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o přesném znění smlouvy.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- krycí list nabídky

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

- doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu požadovaném zadavatelem,

- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně naceněného výkazu výměr (výkaz u stavebního plnění),

- další dokumenty, které tvoří nabídku.

Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadu a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvou originálních vyhotoveních.  Jedno vyhotovení musí předat zadavatel poskytovateli finanční dotace na tuto akci.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je: Nejnižší nabídková cena včetně DPH.

- ČASOVÉ LIMITY

Lhůta pro podání nabídek končí v úterý dne  20. srpna 2013 v 16,00 hodin.

- DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat buď elektronicky na kontakt: obecrakousy@seznam.cz nebo poštou na adresu zadavatele. V žádosti bude vždy uveden elektronický kontakt na uchazeče.

Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické dohodě se starostkou se schůzkou všech zúčastněných před budovou Obecního úřadu v Rakousích. Prohlídka místa plnění NENÍ POVINNÁ

Zadavatel si vymezuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy o dílo bez uvedení důvodu.

- JINÉ požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo smluvně jednat s vybraným dodavatelem o navýšení zakázky nad minimální rozsah daný výkazem výměr při dodržení jednotkových cen uvedených v nabídce.

Uchazeč ve své nabídce vypíše názvy všech subdodavatelů včetně uvedení sídla a tel. kontaktu, kteří se budou na realizaci plnění podílet. Popřípadě do nabídky uvede, že předmět plnění bude realizován bez účasti subdodavatelů.

Zadavatel opakovaně upozorňuje zájemce, že dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Přílohy:

- č. 1. krycí list nabídky

- č. 2 vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

- kopie výkazu výměr

- projektová dokumentace zpracovaná firmou Nýdrle – projektová kancelář

V Rakousích dne 31. 7. 2013                                                        ...........................................

Ing. Milena Bílková,

Starostka Obce Rakousy